РІШЕННЯ

колегії управління освіти і науки виконкому Криворізької  міської ради

Протокол №1								     від 27.09.2018

Про готовність закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 навчального року в частині виконання вимог пожежної та техногенної безпеки

Заслухавши і обговоривши доповідну записку начальника фінансово-економічного відділу управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради  Шаповалової С.В., колегія відзначає.

Управлінням освіти і науки виконкому Криворізької міської ради здійснено аналіз недоліків, виявлених під час перевірок Криворізьким міським управлінням ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

На виконання Програми розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2020 роки при формуванні показників міського бюджету на 2018 рік враховано кошти в сумі 3 456,4 тис. грн. на заходи з протипожежної безпеки. Протягом поточного року, за пропозиціями управління освіти і науки виконкому міської ради  орієнтовний обсяг коштів передбачений вищезазначеною програмою, збільшився на 21 543,6 тис. грн. та склав 25 000 тис. грн., з яких  19 012,2 тис. грн. виділено для виконання протипожежних заходів.

# Таким чином у 2018 році по галузі «Освіта» взагалі на протипожежні заходи передбачено кошти у сумі 19 012,2 тис. грн. За рахунок цих коштів передбачено виконання таких заходів:

- розробка проектно-кошторисної документації для встановлення автоматичної пожежної сигналізації;

- встановлення автоматичної пожежної сигналізації;

- встановлення люків, дверей з визначеним ступенем вогнезахисту;

- обробка дерев’яних конструкцій горищ вогнезахисною сумішшю;

- ремонти електропроводок;

- закупівля і встановлення аварійного освітлення, вказівних знаків;

- придбання вогнегасників;

- перезарядка та технічне обслуговування вогнегасників тощо.

Станом на 25.09.2018 використання планових бюджетних призначень склало 6 582,3 тис. грн., в тому числі:

- 556,4 тис. грн. – на отримання проектно-кошторисної документації для встановлення автоматичної пожежної сигналізації у 27 закладах освіти;

- 2408,1 тис. грн. – на встановлення автоматичної пожежної сигналізації в 13-ти закладах освіти;

- 182,4 тис грн. – на встановлення систем блискавкозахисту у 5 закладах, та укладено угоди на встановлення систем блискавкозахисту у 3 закладах на суму 145 тис. грн.;

- 867,3 тис грн. – на обробку засобами вогнезахисту дерев’яних елементів горищних покриттів у 10-ти закладах освіти;

- 1045,8 тис. грн. – на встановлення протипожежних дверей та люків із визначеним ступенем вогнезахисту у кількості 152 одиниці;

- 1 522,3 тис. грн. – на встановлення аварійного освітлення, вказівних знаків у 44 закладах освіти, придбання 1 254 одиниць вогнегасників, здійснення перезарядки та технічного обслуговування 4 199 одиниць вогнегасників.

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансово-економічного відділу управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради Шаповалової С.В. в частині виконання вимог пожежної та техногенної безпеки, колегія у х в а л ю є:

- Інформацію про роботу про готовність закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 навчального року в частині виконання вимог пожежної та техногенної безпеки, взяти до уваги.

- Начальникам відділів освіти виконкомів районних у місті рад:

2.1. Взяти під особистий контроль виконання закладами освіти вимог пожежної та техногенної безпеки.

2018 – 2022 роки

2.2. Забезпечити безумовне виконання затверджених графіків поетапного впровадження заходів протипожежної безпеки.

2018 – 2022 роки

2.3. Першочергово спрямовувати кошти у разі наявної економії на виконання заходів протипожежної безпеки.

2018 – 2022 роки

2.4. Здійснювати постійний контроль за станом споруд підпорядкованих закладів освіти для упередження аварійних ситуацій.

2018 – 2022 роки

2.5. Вжити відповідних управлінських заходів щодо забезпечення належної життєдіяльності підпорядкованих закладів освіти.

2018 – 2022 роки

2.6. Розробити та затвердити головою районної у місті ради за погодженням з управлінням освіти і науки виконкому міської ради графік поетапного забезпечення закладів освіти сучасним технологічним обладнанням.

До 15.10.2018

3. Координацію роботи щодо виконання рішення колегії покласти на провідних фахівців КЗ «Інноваційно-методичний центр» КМР Зелененко Л.М., Медведєву Л.В., контроль – на заступника начальника управління освіти і науки виконкому Криворізької  міської ради Басову Т.Л.

Голова колегії								Т.Кріпак

Секретар колегії								Т.Басова