ВИКОНКОМ  КРИВОРІЗЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н  А  К  А  З

| 28.01.2019 | м. Кривий Ріг | № 34 |
| --- | --- | --- |

# Про підготовку навчальних закладів та установ освіти до роботи в новому 2019 – 2020 навчальному році і відпо-відному осінньо-зимовому періоді

З метою своєчасної та якісної підготовки закладів освіти міста до роботи в новому 2019-2020 навчальному році і відповідному осінньо-зимовому періоді, на виконання рішення Криворізької міської ради від 09.01.2018 №2 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соціальної сфери, теплопостачання, електротранспорту, дорожньо-мостового господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019 – 2020 років»,

НАКАЗУЮ:

- Для здійснення оперативного реагування затвердити склад штабу щодо підготовки закладів освіти міста до роботи в осінньо-зимовий період           2019 – 2020 років (додаток 1) та тематику засідань (додаток 2).

- Затвердити заходи щодо підготовки закладів освіти міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019 – 2020 років (додаток 3).

- Начальникам відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівникам закладів освіти:

  - організувати виконання заходів з підготовки закладів освіти до роботи в новому 2019 – 2020 навчальному році і відповідному осінньо-зимовому періоді;

  - про хід підготовки закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2019 – 2020 років щотижнево повідомляти департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради.

- Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

## Директор                                                               			Т.Кріпак

Шаповалова Світлана Володимирівна

Медведєва Людмила Валеріївна 92 27 49

Додаток 1

до наказу департаменту освіти і науки виконкому Криворізької  міської ради

від  28.01.2019  № 34

СКЛАД

штабу щодо підготовки закладів освіти міста до роботи

в осінньо-зимовий період 2019-2020 років

| Голова штабу: Кріпак Т.П. | – директор департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради |
| --- | --- |
| Заступник голови штабу: Басова Т.Л. Секретар: Медведєва Л.В. | – заступник директора департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради – провідний фахівець КЗ «Інноваційно-методичний центр» КМР |
| Члени штабу: |  |
| Коргут С.А. Новіков М.Л. Лопатнюк О.М. Мамро О.О. Іванов А.С. Сабадаш Ж.Ф. Горевич С.О. | – начальник відділу освіти виконкому Покровської районної в місті ради – начальник відділу освіти виконкому Металургійної районної в місті ради – начальник відділу освіти виконкому Довгинцівської районної в місті ради – начальник відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради – начальник відділу освіти виконкому Саксаганської районної в місті ради – начальник відділу освіти виконкому Центрально-Міської районної у місті ради – начальник відділу освіти виконкому Тернівської районної у місті ради |

## Режим роботи штабу:

## щотижня (понеділок)   – збір інформації з районів;

## щомісяця (перший четверг)– засідання штабу.

## Додаток 2

до наказу департаменту освіти і науки виконкому Криворізької  міської ради

від  28.01.2019  № 34

## Тематика засідань

штабу щодо підготовки закладів освіти міста до роботи

в осінньо-зимовий період 2019 – 2020 років

## Травень	1. Аналіз проходження в закладах освіти міста опалювального сезону 2018 – 2019 років.

2. Графіки проведення ремонтно-профілактичних робіт внутрішніх систем теплопостачання закладів освіти, власних котелень.

3. Проведення капітальних і поточних ремонтів.

4. Потреба у відновлені дорожніх знаків та розмітки пішохідних переходів у місцях розташування закладів освіти

## Червень 	1. Проведення гідравлічних іспитів на внутрішніх системах опалення в закладах освіти.

## 2. Ревізія та ремонтні роботи запірної арматури водопостачання, опалення, гідравлічний іспит внутрішніх інженерних мереж.

## Липень 	1. Планові та фактичні показники повірки приладів обліку теплової енергії в закладах освіти.

## 2. Стан отримання закладами освіти паспортів готовності до роботи в осінньо-зимовий період 2019 – 2020 років.

## Серпень	1. Звітність про отримання паспортів готовності до роботи в осінньо-зимовий період 2019 – 2020 років та актів готовності до опалювального сезону, затверджені Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Дніпропетровській області.

2. Підготовка котелень до роботи в опалювальний період  
2019 – 2020 років.

## Вересень 	1.  Завершення робіт з повірки приладів обліку теплової енергії, отримання дозволів роботи власних котелень в опалювальний період 2019 – 2020 років від Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Дніпропетровській області.

## 2.  Про стан заповнення водою внутрішніх систем опалення закладів освіти.

## Жовтень 	1.  Про стан проведення відділами освіти виконкомів районних у місті рад  перевірок готовності підпорядкованих закладів до початку опалювального сезону 2019 – 2020 років.

## 2. Про стан забезпечення закладів освіти посипковим матеріалом.

## Додаток 3

до наказу департаменту освіти і науки виконкому Криворізької  міської ради

від  28.01.2019  № 34

Заходи

щодо підготовки закладів освіти міста до роботи

в осінньо-зимовий період 2019 -2020 років

| п/п | З а х о д и | Відповідальний | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення капітальних та поточних ремонтних робіт в закладах освіти | Департамент освіти і науки, відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти | Протягом року |
| 2 | Надати до департаменту освіти і науки потребу з відновлення дорожніх знаків та розмітки пішохідних переходів у місцях розташування закладів освіти | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти | До 01.04.2019 |
| 3 | Провести ревізію та ремонтні роботи запірної арматури системи водопостачання і опалення в закладах освіти | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти | До 15.07.2019 |
| 4 | Здійснити гідравлічну промивку внутрішніх систем опалення закладів освіти | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти | До 15.07.2019 |
| 5 | Провести дератизацію та де- зінсекцію в приміщеннях закладів освіти | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти | До 20.07.2019 |
| 6 | Отримати паспорти готовності навчальних закладів до роботи в опалювальний період 2019-2020 років | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти | До 29.07.2019 |
| 7 | Здійснити перевірку пожежних кранів (гідрантів), вогнегасників у закладах освіти | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти | До 19.08.2019 |
| 8 | Отримати акти готовності навчальних закладів до нового 2019-2020 навчального року | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти | До 30.08.2019 |
| 9 | Забезпечити придбання інвентарю та посипкового матеріалу для утримання в належному стані територій закладів освіти | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти | До 15.09.2019 |
| 10 | Забезпечити твердим паливом котельню комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Криворізька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №83» Криво-різької міської ради | Відділи освіти виконкому Тернівської районної у місті ради | До 15.09.2019 |
| 11 | Розробити графіки прийому тепла та забезпечити контроль за надходженням теплоносіїв у заклади освіти | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти | До 15.09.2019 |
| 12 | Здійснювати контроль за додержанням температурного режиму в приміщеннях закладів освіти згідно санітарних норм та правил | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти | Протягом року |
| 13 | Здійснювати контроль за роботою приладів обліку з метою раціонального економного використання енергетичних ресурсів в закладах освіти | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти | Протягом року |
| 14 | Забезпечити проведення випробувань системи опалення на рівномірність прогрівання опалювальних приладів, для прийняти управлінських рішень у КЗШ №№ 43, 107, 121 ДНЗ №№77, 239, 224 | Відділи освіти виконкомів Саксаганської, Тернівської, Покровської, Довгинцівської районних у місті ради, керівники закладів освіти | Протягом року |
| 15 | Забезпечити своєчасне внесення показників приладів обліку спожитих енергоносіїв до порталу «Криворізький ресурсний центр» | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти | Протягом року |
| 16 | Провести повірку приладів обліку енергоносіїв, теплової енергії, холодного водопостачання в закладах освіти | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти | За окремими графіками |
| 17 | Забезпечити претензійно-позовну роботу проти теплегенеруючих підприємств які не своєчасно та не якісно надають послугу | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад | Опалювальний період 2019-2020 років |
| 18 | Забезпечити роз’яснювальну роботу з працівниками закладів освіти щодо уникнення заборгованості за житлово-комунальні послуги | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти | Протягом року |
| 19 | Здійснювати контроль за своєчасною оплатою рахунків за спожитті енергоносії закладами освіти | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад | Протягом року |
| 21 | Забезпечити своєчасне проведення процедури закупівлі енергоносіїв для закладів освіти | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад | Протягом року |